МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий и робототехники

Отчёт по лабораторной работе № 2

По дисциплине: “Введение в разработку ПО”

Выполнил:             студент группы 10702325           Старовойтов И. А.

Принял:                  старший преподаватель             Барышев А. А.

Минск 2025

Лабораторная работа №2

“РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ”

Цель лабораторной:  ознакомится со структурой, порядком оформления и назначением технического задания. Разработать техническое задание для индивидуального варианта предметной области.

Задание: На основе варианта индивидуального задания из прошлой лабораторной работы сформулировать техническое задание, которое будет включать: этапы разработки, необходимую функциональность, разделение ресурсов проекта, сроки выполнения этапов.

Система Тестирование. Тьютор создает Тест из нескольких Вопросов закрытого типа (выбор одного или более вариантов из N предложенных) по определенному Предмету. Студент просматривает список доступных Тестов, отвечает на Вопросы.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «техническое задание».

2. Охарактеризуйте техническое задание как юридический документ.

3. Назовите возможности теченского задания.

4. Для чего необходимо разрабатывать техническое задание?

5. Опишите структуру технического задания.

6. Назовите и охарактеризуйте шаблоны для технического задания.

7. Назовите и охарактеризуйте основные разделы технического задания.

Вариант 11

Техническое задание

1. Введение

1. Введение

1.1. Наименование программы
Наименование программы – "Система управления рестораном".

1.2. Краткая характеристика области применения
Система предназначена для автоматизации процессов обслуживания клиентов в ресторане: оформление заказов, управление меню, обработка заказов на кухне, формирование счетов и учет оплат.

2. Основания для разработки

Основанием для разработки является учебное задание по дисциплине "Введение в разработку ПО".
Тема разработки – "Разработка информационной системы для ресторана".

3. Назначение разработки

Система будет использоваться двумя категориями пользователей: клиентом и администратором (официантом/менеджером).

3.1. Функциональное назначение

Для клиента: просмотр меню, формирование заказа.

Для администратора: подтверждение заказа, передача заказа на кухню, выставление счета, прием оплаты.

3.2. Эксплуатационное назначение
Система будет использоваться в зале ресторана (клиентская часть) и на рабочем месте администратора (управляющая часть).

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

- Просмотр меню с категориями блюд.

- Формирование заказа клиентом.

- Подтверждение/отклонение заказа администратором.

- Передача заказа на кухню.

- Формирование счета.

- Прием оплаты (наличные/безналичные).

- Учет выполненных заказов.

4.1.2. Требования к организации входных и выходных данных

- Данные о блюдах: название, категория, цена, описание.

- Данные о заказах: номер, состав, статус, сумма, клиент.

- Данные об оплатах: способ, сумма, статус.

4.1.3. Требования к временным характеристикам

- Формирование счета – не более 10 секунд.

- Обновление статуса заказа – не более 3 секунд.

4.2. Требования к надежности
Вероятность безотказной работы – не менее 99%. Резервное копирование данных – ежедневно.

4.3. Условия эксплуатации

- Работа в локальной сети ресторана.

- Поддержка одновременной работы до 10 клиентов и 3 администраторов.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

- Компьютер с процессором не менее 2 ГГц, ОЗУ 4 ГБ, SSD 128 ГБ.

- Сетевое оборудование для локальной связи.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

- ОС: Windows 10/11, Linux.

- СУБД: SQLite/MySQL.

- Язык разработки: C#/.NET или Python.

4.6. Требования к маркировке и упаковке
Не требуются (электронная поставка).

4.7. Требования к транспортированию и хранению
Не требуются.

4.8. Специальные требования
Интерфейс должен быть интуитивно понятным, поддерживать русский язык.

5. Требования к программной документации

- Техническое задание.

- Руководство пользователя.

- Руководство администратора.

- Исходный код с комментариями.

6. Технико-экономические показатели
Система позволит сократить время обслуживания клиентов на 30%, уменьшить количество ошибок при формировании счетов.
Ожидается рост удовлетворенности клиентов.

7. Стадии и этапы разработки

7.1. Стадия 1: Техническое задание (1 неделя).
7.2. Стадия 2: Проектирование и разработка (3 недели).
7.3. Стадия 3: Тестирование и внедрение (1 неделя).
7.4. Стадия 4: Сдача проекта (1 неделя).
Общий срок: 6 недель.

8. Порядок контроля и приемки
Приемка осуществляется на основе тестирования функциональности согласно требованиям ТЗ.
Испытания проводятся заказчиком (преподавателем) по заранее подготовленным сценариям.

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «техническое задание».

Техническое задание — это официальный документ, который определяет цели, назначение, требования и порядок разработки программного или технического изделия. Оно является исходным документом для разработки и согласовывается между заказчиком и исполнителем.

2. Охарактеризуйте техническое задание как юридический документ.

ТЗ имеет юридическую силу, так как составляется на основании договора.

Подписывается обеими сторонами (заказчиком и исполнителем).

Является основанием для контроля качества и полноты выполнения работ.

По ТЗ проводится приёмка выполненной работы.

3. Назовите возможности технического задания.

ТЗ позволяет:

- установить чёткие требования к будущему изделию;

- согласовать условия между заказчиком и исполнителем;

- определить объём, сроки и этапы разработки;

- минимизировать риск недопонимания и споров;

- служить критерием для проверки качества и соответствия выполненной работы.

4. Для чего необходимо разрабатывать техническое задание?

Чтобы формализовать потребности заказчика;

Чтобы разработчик понимал, что именно нужно реализовать;

Чтобы зафиксировать требования к функциональности, надёжности, интерфейсу и условиям эксплуатации;

Для дальнейшей проверки готового продукта и его приёмки.

5. Опишите структуру технического задания.

Типовая структура ТЗ включает:

- Введение;

- Основания для разработки;

- Назначение разработки;

- Требования к программе или изделию;

- Требования к документации;

- Технико-экономические показатели;

- Стадии и этапы разработки;

- Порядок контроля и приёмки.

6. Назовите и охарактеризуйте шаблоны для технического задания.

Существуют стандартизированные формы ТЗ (например, по ГОСТ 34.602-89 или ISO):

- ГОСТ-шаблон — строгая структура (введение, назначение, требования, порядок разработки и приёмки). Используется в государственных и крупных проектах.

- Корпоративный шаблон — адаптирован под внутренние стандарты компании, может включать дополнительные разделы (например, риски, архитектурные решения, требования к безопасности).

- Упрощённый шаблон — применяется для небольших проектов, содержит только ключевые разделы (цели, функциональные требования, сроки).

7. Назовите и охарактеризуйте основные разделы технического задания.

Введение — общие сведения, название программы, область применения.

Основания для разработки — договор, распоряжение, нормативные документы.

Назначение разработки — кто и для чего будет использовать систему.

Требования к программе — функциональные возможности, надёжность, условия эксплуатации, технические характеристики.

Требования к документации — перечень сопровождающих документов.

Технико-экономические показатели — ожидаемая польза и экономический эффект.

Стадии и этапы разработки — поэтапное выполнение работ.

Порядок контроля и приёмки — как проверяется готовая система и кто её принимает.

Вывод:

Я ознакомился со структурой, порядком оформления и назначением

технического задания. Разработал техническое задание на примере индивидуального задания из лабараторной работы номер 1